**La période prévue pour le projet :** vue que c’était un travail en équipe,la période initialement prévu pour le projet était de 4mois et 2semaines.

**La période réelle du projet :** le projet a finalement fait 5mois.

**Raisons du retard :**

* **Complexité des intégrations** : L'intégration des résultats avec les systèmes internes existants a pris plus de temps que prévu.
* **Problèmes de sécurité** : Le renforcement de la sécurité des données et des utilisateurs a nécessité des tests et des ajustements supplémentaires.
* **Manque de ressources initiales** : Le projet a souffert de sous-estimations des ressources nécessaires, ce qui a retardé certaines phases de développement.

**Le bénéficie généré par le projet :**

* **Amélioration de l’accès aux résultats** : Les étudiants et les parents peuvent consulter les résultats de manière rapide et sécurisée, sans avoir à se rendre sur place.
* **Réduction des coûts** : Moins de ressources sont nécessaires pour gérer les publications manuelles des résultats.
* **Transparence et satisfaction des utilisateurs** : La plateforme permet une consultation instantanée des résultats, améliorant la satisfaction des utilisateurs.
* **Optimisation du processus administratif** : Les administrateurs peuvent gérer et publier
* les résultats de manière plus efficace.